# RoadWatch Copilot: tài liệu đề tài

DEV-04 · AI Thiết bị (VinFast) · Nhóm P-014 · Sinh từ docs/requirements ngày 29/09/2026

Mục lục

RoadWatch Copilot: tổng quan dự án	2

1. Bối cảnh và vấn đề	2

2. Người dùng	4

3. Pain point	4

4. Đối thủ và định vị	5

5. Phát biểu bài toán và ranh giới	6

6. Cấu trúc bài toán	7

7. Cách làm và độ khả thi	9

8. Dữ liệu và kiểm chứng	10

9. Rủi ro chính	10

10. Phạm vi demo và lộ trình	11

11. Cần mentor xác nhận và bước tiếp theo	12

Phụ lục: nguồn tham khảo	13

RoadWatch Copilot: các bài toán chính	14

Bức tranh tổng thể	14

BT-A. Đo khoảng cách tới xe phía trước bằng camera gắn kính	14

BT-B. Quyết định cảnh báo và nói với tài xế mới (trọng tâm)	15

BT-C. Vận hành, cấu hình và kiểm chứng (nền tảng, đề bắt buộc)	16

Ví dụ: một tình huống đi qua cả 3 bài toán	17

Kết quả cần chứng minh khi demo	17

Lộ trình 4 tuần	17

RoadWatch Copilot: cấu hình camera và lắp đặt cố định (MVP)	19

1. Quyết định ADR-04: bỏ hồ sơ xe khỏi MVP	19

2. Phép tính	19

3. Tham số của cấu hình cố định	20

4. Khảo sát chọn xe thử nghiệm	21

5. Nguồn	23

# RoadWatch Copilot: tổng quan dự án

Trợ lý kèm lái cho tài xế mới trên cao tốc. Hệ thống đo khoảng cách tới xe phía trước và nhắc sớm bằng giọng Việt, chỉ khi thật cần. Thiết bị gắn kính, không can thiệp vào xe, chạy offline.

File Word tai_lieu_viet_bao_cao.docx (cùng thư mục) được sinh lại ngày 29/09/2026 từ ba file Markdown trong thư mục này. Khi có khác biệt, các file Markdown là nguồn chuẩn.

| Hạng mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã đề | DEV-04 · AI Thiết bị (VinFast) |
| Giai đoạn | Chốt brainstorming (bản 2). Đã chọn người dùng chính, bài toán chủ đạo và cách làm; chưa phân rã chi tiết bài toán con. Cập nhật 28/09/2026: bỏ hồ sơ xe khỏi MVP, dùng một cấu hình camera và lắp đặt cố định (ADR-04, xem file 3) |
| Người dùng chính | Tài xế mới: người mới lái và người mới đổi xe |
| Cấu trúc | 3 bài toán chính, 4 bài mở rộng nếu còn thời gian, 5 hướng phát triển |

Tóm tắt

- Vấn đề: từ 27/8/2026, lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc bị xử phạt. Tài xế mới chưa cảm nhận được khoảng cách ở tốc độ cao. Các giải pháp hiện có thì hoặc nói nhiều, bắt nhìn màn hình, hoặc phải khoan đục xe.

- Giải pháp: một bài toán ĐO (khoảng cách từ cản trước tới xe phía trước, theo một cấu hình camera và lắp đặt cố định, có công bố sai số), một bài toán NÓI (khi nào cần nhắc, nhắc câu gì) và một nền tảng KIỂM CHỨNG (kỹ sư chỉnh ngưỡng, xem số liệu).

- Đối thủ: trực tiếp là SafeGap (ứng dụng điện thoại đo khoảng cách); gián tiếp là Vietmap (mạnh về dữ liệu bản đồ).

- Khả thi: làm được trong 4 tuần với “edge mô phỏng” trên laptop, chạy offline.

## 1. Bối cảnh và vấn đề

### 1.1 Thực trạng trên cao tốc

- Từ 27/8/2026, Cục CSGT xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên trục cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45 – Nghi Sơn. Nhiều xe chỉ cách xe trước 10–20 m, trong khi ngưỡng ở 80–100 km/h là 55–70 m.

- Mức phạt (Nghị định 168/2024): 4–6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX. Nếu gây tai nạn: 20–22 triệu đồng, trừ 10 điểm.

- Nghị định 238/2026 (hiệu lực 15/8/2026) bổ sung lỗi chuyển làn không bảo đảm khoảng cách với xe phía trước, phía sau và hai bên.

- CSGT không xử lý khi khoảng cách bị thu hẹp đột ngột do xe khác chen làn, xe trước phanh gấp hoặc ùn tắc. Hệ thống cảnh báo cũng phải hiểu các tình huống này để không bắt lỗi oan cho tài xế.

- Thông tư 38/2024 đang được rà soát nên ngưỡng có thể còn thay đổi. Hệ thống phải đổi được ngưỡng mà không cần sửa phần mềm.

| Tốc độ | Khoảng cách tối thiểu (TT 38/2024) | Thời gian bám đuôi tương đương |
| --- | --- | --- |
| 60 km/h | 35 m | ≈ 2,1 giây |
| 60–80 km/h | 55 m | ≈ 2,5 giây |
| 80–100 km/h | 70 m | ≈ 2,5 giây |
| 100–120 km/h | 100 m | ≈ 3,0 giây |

Bảng áp dụng cho đường khô ráo, thẳng, tầm nhìn tốt. Khi mưa, sương mù hoặc đèo dốc phải giữ khoảng cách lớn hơn.

### 1.2 Khó khăn của tài xế mới

- Khó ước lượng kích thước và khoảng cách: người mới thường cảm thấy xe to hơn thực tế nên đánh lái quá tay (Báo Pháp Luật TP.HCM).

- Đổi xe phải làm quen lại: độ dài phần đầu, phần đuôi và kích thước xe khác nhau giữa sedan, hatchback và SUV (Đánh giá xe).

- Khoảng cách thật ngắn hơn cảm nhận: xe có đầu dài hơn thì khoảng cách từ cản trước tới xe phía trước ngắn hơn mức tài xế ước lượng từ ghế lái. Đây là nhận định nhóm tự suy luận, cần kiểm chứng.

### 1.3 Rào cản khi lắp thêm thiết bị

- Giải pháp lắp thêm phổ biến là camera 360: giá 6,5–25 triệu đồng, lắp 2–4 giờ, phải gắn vào gương, cản và đi dây vào hệ thống điện của xe.

- Đã có đại lý từ chối bảo hành cụm gương với lý do gương bị khoan để lắp camera 360 (VnExpress, 6/2024).

- Không phải cách lắp nào cũng làm mất bảo hành. Nhưng chỉ riêng sự e ngại đã đủ khiến nhiều người không lắp thêm gì cả.

### 1.4 Hạn chế của các giải pháp hiện có

| Giải pháp | Hạn chế với tài xế mới |
| --- | --- |
| Ứng dụng đo khoảng cách trên điện thoại | Phải đặt điện thoại trước vô lăng và nhìn màn hình mới hiểu; nói nhiều |
| Camera hành trình có ADAS cơ bản | Chủ yếu chỉ bíp, không nói nguy cơ là gì, cần làm gì; ngưỡng cứng, dễ báo giả |
| Ứng dụng cảnh báo tốc độ, camera phạt nguội | Chỉ dựa vào GPS và bản đồ, không biết xe phía trước |
| Camera 360 lắp thêm | Chủ yếu dùng ở tốc độ thấp; phải khoan, đi dây; chi phí cao |
| Hệ thống phụ thuộc cloud | Mất tác dụng ở hầm, đèo, vùng mất sóng; có độ trễ |

Phản hồi người dùng: “Sao mình cảm thấy rối quá, nó nói nhiều, làm mình vừa lái vừa nhìn điện thoại, mất tập trung. Nếu tích hợp được với camera hành trình hay HUD thì tốt hơn.” (Phản hồi sơ bộ, cần kiểm chứng thêm qua phỏng vấn.)

Kết luận: vấn đề không chỉ là phát hiện được nguy cơ mà còn là truyền đạt cảnh báo sao cho tài xế không rối thêm.

## 2. Người dùng

| Vai trò | Là ai | Cần gì |
| --- | --- | --- |
| U1a – Người mới lái (người dùng chính) | Có bằng hạng B dưới 2 năm, 22–40 tuổi, ít chạy cao tốc | Được nhắc sớm, câu ngắn tiếng Việt nói rõ cần làm gì; im lặng khi mọi thứ ổn; không phải nhìn màn hình |
| U1b – Người mới đổi xe (người dùng chính) | Đã lái vài năm nhưng vừa lên SUV, xe 7 chỗ, xe điện, hoặc hay lái xe lạ | Được nhắc đúng lúc khi chưa quen cảm giác khoảng cách của xe mới; gắn, tháo dễ, không để lại dấu. MVP chưa cá nhân hóa hình học theo từng mẫu xe (ADR-04) |
| U2 – Kỹ sư ADAS (vai trò vận hành, đề bắt buộc) | Kỹ sư hãng xe hoặc đơn vị tích hợp | Chỉnh ngưỡng có người duyệt (HITL); bộ luật và cấu hình camera, lắp đặt có phiên bản; số liệu và nhật ký sự kiện |

Khách hàng về sau (không phải người dùng của demo): hãng xe và đại lý (bán như phụ kiện chính hãng), trường dạy lái, người thân của người mới lái, doanh nghiệp vận tải.

## 3. Pain point

| Mã | Pain point | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa cảm nhận được khoảng cách và độ dài đầu xe ở tốc độ cao, nên bám sát vô ý và dễ bị phạt | Rất cao |
| P2 | Phát hiện nguy hiểm phía trước muộn (xe trước phanh gấp, gặp đuôi dòng ùn tắc) | Rất cao |
| P3 | Chưa cảm nhận bề ngang xe trong làn | Cao |
| P4 | Muốn lắp thêm hỗ trợ nhưng sợ khoan đục, đi dây làm mất bảo hành | Cao |
| P5 | Thiết bị, ứng dụng hiện có không biết kích thước xe mình. MVP không giải quyết: đã bỏ hồ sơ xe (ADR-04) | TB–Cao |
| P6 | Cảnh báo dồn dập, nói nhiều, phải nhìn màn hình | Rất cao |
| P7 | Cảnh báo máy móc, thiếu ngữ cảnh; bị chen làn vẫn kêu | Cao |
| P8 | Chỉ kêu khi đã vi phạm, không nhắc sớm | Cao |
| P9 | Không có người kèm, không biết mình có tiến bộ không | TB |
| P10 | Phụ thuộc mạng, có độ trễ | Cao |
| P11 | Hiểu nhầm là xe tự lái nên ỷ lại | Cao |
| P12 | (Kỹ sư) Ngưỡng cứng, khó cập nhật theo luật và theo mẫu xe | Cao |
| P13 | (Kỹ sư) Thiếu dữ liệu, số liệu đánh giá của Việt Nam | Cao |
| P14 | (Kỹ sư) Không bền trước lỗi đầu vào và khi gắn lệch | TB–Cao |

Giả định cần kiểm chứng qua phỏng vấn (5–8 người mới lái, 3–5 người vừa đổi xe):

- Được nhắc bằng giọng nói có làm họ yên tâm hơn không.

- Họ thích nhắc sớm hay nhắc khi đã dưới ngưỡng.

- Nỗi lo bảo hành có phải lý do thật khiến họ không lắp thêm thiết bị.

- Họ muốn nhận cảnh báo qua camera hành trình hoặc HUD hay qua điện thoại.

- Họ sẵn sàng trả bao nhiêu.

## 4. Đối thủ và định vị

| Giải pháp | Làm tốt | Chưa giải quyết cho tài xế mới |
| --- | --- | --- |
| SafeGap (ứng dụng điện thoại), đối thủ trực tiếp | Đo khoảng cách theo TT 38 trên điện thoại, giọng nói, lệch làn, biển tốc độ, chế độ mưa; web miễn phí, bản PRO cho Android | Tự công bố sai số khoảng 10–20%; không thấy công bố cơ chế chống cảnh báo mệt mỏi hay chế độ người mới; phải đặt điện thoại trước vô lăng |
| Vietmap (camera hành trình, Vietmap Live – MiMi AI), đối thủ gián tiếp | Dữ liệu bản đồ lớn (khoảng 3.000 camera, hơn 10.000 biển tốc độ), khoảng 1.800 đại lý | Cảnh báo chủ yếu theo vị trí |
| Camera 360 lắp thêm | Nhìn quanh xe khi đỗ, khi đi chậm | Không giúp ở cao tốc; phải khoan, đi dây; 6,5–25 triệu đồng |
| Ứng dụng cảnh báo tốc độ (GOFA, Wyn, GSpeed, Waze) | Rẻ, nhắc tốc độ và camera phạt nguội | Không nhìn đường |

Định vị: người kèm lái cho tài xế mới trên cao tốc. Thiết bị nhắc sớm bằng giọng Việt, chỉ khi cần, không khoan đục xe.

Khác SafeGap ở 6 điểm (phải chứng minh bằng demo và số liệu):

- Đo có kiểm chứng: khoảng cách tính tới cản trước theo cấu hình lắp đặt cố định; công bố sai số theo dải khoảng cách và phạm vi xe áp dụng.

- Nhắc sớm theo xu hướng khoảng cách, trước khi xuống dưới ngưỡng.

- Chế độ người mới: biên an toàn rộng hơn, câu nói rõ cần làm gì, tự bớt nói khi người lái đã ổn định.

- Điều phối có số liệu: so số cảnh báo khi có và không có điều phối; ân hạn khi bị chen làn.

- Không bắt nhìn màn hình: âm thanh là kênh chính, thiết bị có hình thức camera hành trình.

- Vai trò kỹ sư: chỉnh ngưỡng có duyệt, cập nhật khi luật thay đổi.

## 5. Phát biểu bài toán và ranh giới

Phát biểu: Xây dựng trợ lý kèm lái cho tài xế mới, chạy trên thiết bị gắn kính không can thiệp xe. Hệ thống dùng camera trước, lắp ở vị trí quy định với cấu hình cố định, để theo dõi khoảng cách với xe phía trước trên cao tốc, nhắc sớm khi khoảng cách đang thu hẹp và cảnh báo khi có nguy cơ va chạm, bằng câu tiếng Việt ngắn, phân cấp theo mức nguy hiểm và ít làm phiền.

Giá trị cốt lõi: như có một người lái lâu năm ngồi ghế phụ: nói đúng điều cần nói, sớm một nhịp, và chỉ khi thật cần.

Ranh giới:

- Chỉ cảnh báo: không tự lái, không phanh, không đánh lái.

- Không can thiệp xe: không khoan, không đi dây, không đọc dữ liệu từ xe; tháo ra không để lại dấu.

- Không phải thiết bị đo phục vụ xử phạt: khoảng cách là ước lượng có sai số.

- Chạy offline hoàn toàn; chỉ cảnh báo khi tín hiệu đủ tin cậy.

## 6. Cấu trúc bài toán

### 6.1 Bức tranh tổng thể

┌──────────────────────── LÀM TRONG 4 TUẦN ────────────────────────┐
  Camera gắn kính  │                                                                  │
  + cấu hình lắp──►│  BT-A: ĐO  ─────────►  BT-B: NÓI  ─────────►  Tài xế mới         │
  + tốc độ GPS     │  khoảng cách,          có cần nhắc?           (giọng Việt,       │
                   │  TTC, độ tin cậy       nhắc câu gì?           chỉ cảnh báo)      │
                   │        │                    │                                    │
                   │        └────────┬───────────┘                                    │
                   │                 ▼                                                │
                   │   BT-C: VẬN HÀNH & KIỂM CHỨNG (kỹ sư, HITL, số liệu, offline)    │
                   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
       Nếu còn thời gian: MR-1..4  │  Hướng phát triển: PT-1..5 (cắm vào BT-B, không làm lại)

### 6.2 Ba bài toán chính (sẽ làm)

| Mã | Bài toán | Loại | Pain point | Chi tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BT-A | Đo khoảng cách tới xe phía trước bằng camera gắn kính | Bài toán lõi 1 | P1, P2, P14 | Phát hiện và theo dõi xe (dùng sẵn YOLO + ByteTrack), cấu hình camera và lắp đặt cố định, khoảng cách theo hình học mặt đường, TTC, lọc Kalman |
| BT-B | Quyết định cảnh báo và nói với tài xế mới | Bài toán lõi 2, trọng tâm | P6, P7, P8, P11 | Ngưỡng TT 38 trong cấu hình, nhắc sớm, ân hạn khi bị chen hoặc ùn tắc, 3 mức cảnh báo, chế độ người mới, giọng Việt offline |
| BT-C | Vận hành, cấu hình và kiểm chứng | Nền tảng, đề bắt buộc | P10, P12, P13, P14 | 2 vai trò, HITL, nhật ký sự kiện, bảng số liệu, xử lý khung hình lỗi, guardrail |

Mô tả chi tiết đầu vào, đầu ra, cách làm và cách đo của từng bài nằm ở file “RoadWatch Copilot – Các bài toán chính”.

### 6.3 Làm nếu còn thời gian

| Mã | Bài toán | Vì sao chưa làm ngay |
| --- | --- | --- |
| MR-1 | Vị trí xe trong làn theo bề ngang xe (lệch làn, đè vạch) | Vạch làn mờ, không có tín hiệu xi-nhan nên dễ báo sai. Được ưu tiên số 1. MVP không có hồ sơ xe nên bề ngang xe phải lấy từ cấu hình cố định |
| MR-2 | Tổng kết sau chuyến cho tài xế mới | Rẻ, dùng lại nhật ký của BT-C. Cần tránh giọng chấm điểm, bắt lỗi |
| MR-3 | Nhận biết biển báo tốc độ bằng camera | Đề bài có nhắc, nhưng đối thủ đã làm; cần dữ liệu biển báo Việt Nam |
| MR-4 | Tối ưu hiệu năng edge (lượng tử hóa INT8) | Chưa có thiết bị thật nên số đo chỉ mang tính tham khảo |

### 6.4 Hướng phát triển

| Mã | Hướng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| PT-1 | Khe hở và không gian phía trước ở tốc độ thấp (phố, ngõ hẹp) | Mở rộng chủ đề “kích thước xe”; camera gắn kính không thấy vùng sát thân xe |
| PT-2 | Camera phụ không dây, không khoan: điểm mù, chuyển làn (NĐ 238/2026), đỗ xe | Cần thêm phần cứng |
| PT-3 | Biển báo theo bản đồ và GPS | Thế mạnh của Vietmap, nên tính hướng hợp tác |
| PT-4 | Hiển thị qua HUD, tích hợp vào camera hành trình có sẵn | Đáp ứng phản hồi “nếu tích hợp được với camera hành trình hay HUD” |
| PT-5 | Người thân kèm lái từ xa, đội xe, cập nhật từ xa (OTA), phần cứng Jetson thật | Hướng thương mại; cần hạ tầng và cơ chế đồng ý chia sẻ dữ liệu |

### 6.5 Đối chiếu với đánh số trong bản Word cũ (trước 28/09/2026)

| Bản Word | File này |
| --- | --- |
| BT1 + phần đo của BT2 + phần lắp đặt không can thiệp của BT5 | BT-A |
| Phần hồ sơ xe của BT5 | Bỏ khỏi MVP (ADR-04) |
| Phần luật của BT2 + BT3 | BT-B |
| BT4 | BT-C |
| BT6, BT7, BT8, BT9 | MR-1, MR-2, MR-3, MR-4 |
| BT10, BT11, BT12 | PT-1, PT-2, PT-3 |
| BT13 | PT-4, PT-5 |

## 7. Cách làm và độ khả thi

### 7.1 Edge mô phỏng (khi chưa có thiết bị)

- Toàn bộ chạy trên laptop, không dùng cloud. Khi demo bật chế độ máy bay.

- Mô hình xuất ONNX, chạy ONNX Runtime trên CPU với số luồng cố định.

- Video phát lại đúng tốc độ khung hình như luồng camera, kèm luồng tốc độ lấy từ nhật ký GPS.

- Đo FPS và độ trễ P50/P95, ghi kèm cấu hình máy. Mục tiêu đề xuất: ≥ 10 FPS, độ trễ tới lúc phát âm dưới 300 ms.

- Hình thức sản phẩm hướng tới: thiết bị gắn kính kiểu camera hành trình, cắm tẩu hoặc USB.

### 7.2 Độ khả thi

| Hạng mục | Khả thi | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phát hiện, theo dõi xe | Cao | Mô hình có sẵn |
| TTC, nhắc sớm | Cao | Không cần khoảng cách tuyệt đối |
| Khoảng cách 55–100 m | Trung bình | Sai số tăng theo khoảng cách (Stein 2003: khoảng 5% ở 45 m, 10% ở 90 m) |
| Cấu hình lắp cố định, hiệu chỉnh trước khi quay | Cao | Hình học cổ điển, không cần huấn luyện; cần số đo thực địa. Không cam kết tự hiệu chỉnh hoàn toàn trong MVP |
| Điều phối, giọng Việt | Cao | Luật và máy trạng thái; Piper TTS vi_VN chạy offline |
| Vận hành, HITL | Cao | Kỹ thuật phần mềm thông thường |
| Chạy trên Jetson thật | Thấp | Thay bằng edge mô phỏng |

Kết luận: làm được trong 4 tuần với bốn điều kiện: chỉ một kịch bản cao tốc, một cấu hình lắp đặt cố định, chấp nhận khoảng cách là ước lượng có sai số, và chứng minh edge bằng cách chạy cục bộ offline.

### 7.3 Học từ các giải pháp tham khảo

| Nguồn | Học gì | Không lấy gì |
| --- | --- | --- |
| SafeGap | Tự hiệu chỉnh góc khi chạy thẳng; chế độ mưa; tự công bố sai số | Không sao chép; chỉ dùng làm mốc so sánh |
| open-adas | Tốc độ lấy từ GPS; hiệu chỉnh phối cảnh; dùng vùng làn để chọn xe | Mã phụ thuộc TensorRT 5/6 đã cũ |
| ADAS Indian Roads | Theo dõi ID, TTC, bỏ phiếu chống nhấp nháy, ROI hình thang, ONNX INT8 | Đầu ra là lệnh lái; YOLOv8m nặng; giấy phép AGPL |
| Nhóm 776 (khóa trước) | Bíp cho mức khẩn cấp, giọng nói cho ngữ cảnh; thư viện câu thu sẵn; hai màn hình | Không demo trên cloud; không dàn trải |
| Stein 2003, Han 2016 | Công thức hình học mặt đường, kết hợp bề ngang xe, lọc Kalman | — |

## 8. Dữ liệu và kiểm chứng

Dữ liệu

- Video cao tốc tự quay kèm GPS: người ngồi ghế phụ quay; quay trên ≥ 2 mẫu xe với cùng một cấu hình lắp cố định để kiểm chứng phạm vi áp dụng (file 3).

- Ảnh xe đứng yên ở các khoảng cách đo bằng thước dây (10, 20, 40, 60 m), dùng để đánh giá sai số.

- Bộ dữ liệu có khoảng cách thật từ LiDAR: KITTI (khoảng 80 m), DDAD (đến 250 m), dùng để kiểm chứng thuật toán đo.

- 30–50 đoạn clip gán nhãn sự kiện nguy hiểm: bám sát, phanh gấp, bị chen, ùn tắc.

Chỉ số

| Chỉ số | Mục tiêu đề xuất |
| --- | --- |
| Sai số khoảng cách theo dải 0–30 / 30–60 / 60–100 m, trên ≥ 2 mẫu xe dùng cùng cấu hình cố định | Công bố trung thực, so với Stein 2003. Mong muốn 0,5–1 m chỉ là giả định cần kiểm chứng theo từng dải, chưa phải cam kết |
| Số cảnh báo không khớp sự kiện đã gán nhãn, có và không có BT-B | Giảm ≥ 50% (mục tiêu đề xuất) |
| Tỷ lệ bắt được sự kiện nguy hiểm (recall toàn hệ thống, tính cả lúc hệ thống suy giảm) | Không giảm khi bật điều phối |
| Số cảnh báo lặp trong cùng sự kiện; tổng số cảnh báo mỗi giờ | Báo cáo riêng, chưa đặt mục tiêu |
| Nhắc sớm trước bao nhiêu giây | Đo và báo cáo |
| Độ trễ P50/P95, FPS | ≥ 10 FPS, dưới 300 ms |

Các mục tiêu trên là đề xuất, sẽ chốt với mentor sau khi có số đo đầu tiên.

## 9. Rủi ro chính

| Rủi ro | Cách giảm |
| --- | --- |
| Trùng tính năng với SafeGap | Tập trung vào 6 điểm khác biệt; có demo so sánh kèm số liệu |
| Khoảng cách xa sai số lớn | Nhắc theo giây và theo dải; dùng xu hướng; có vùng trễ quanh ngưỡng |
| Camera gắn lệch so với cấu hình cố định | Nhóm lắp và kiểm tra góc lắp trước mỗi buổi quay, demo; số đo không tin cậy thì không cảnh báo khoảng cách, báo trạng thái suy giảm |
| Cấu hình cố định không hợp với một số mẫu xe | Kiểm chứng trên ≥ 2 mẫu xe; nhóm xe không đạt sai số cho phép thì giới hạn phạm vi hỗ trợ, không bổ sung lại hồ sơ xe |
| Video công khai không có tốc độ xe | Tự quay kèm GPS |
| Không có thiết bị edge | Edge mô phỏng; giữ định dạng ONNX |
| Luật thay đổi | Ngưỡng nằm trong cấu hình có phiên bản, đổi qua HITL |
| An toàn khi quay video | Người ngồi ghế phụ quay; người lái không thao tác |

## 10. Phạm vi demo và lộ trình

Dự án 4 tuần. Hạn nộp MVP là cuối tuần 1; tuần 2–4 là phần mở rộng.

Bản nộp MVP (cuối tuần 1)

- Demo chạy offline trên video cao tốc: phát hiện xe, khoảng cách theo cấu hình lắp cố định, TTC, cảnh báo bằng câu thu sẵn, trạng thái suy giảm.

- Đánh giá sơ bộ BT-B so với baseline trên một bộ kiểm thử nhỏ giữ riêng, với ít nhất một cơ chế điều phối chứng minh được giá trị.

- Kiểm chứng sơ bộ khoảng cách trên cấu hình demo, chỉ ở các dải đã đo được.

- Số đo hiệu năng trên máy demo: throughput và độ trễ P95, báo cáo riêng.

- HITL qua dòng lệnh (CLI): đề xuất, báo cáo tác động, người khác duyệt, kích hoạt, quay lui.

- Danh sách giới hạn đã biết.

Có trong demo cuối (tuần 4)

- Cấu hình camera và lắp đặt cố định, có phiên bản, ghi vào thông tin mỗi lần chạy; bảng sai số theo dải trên các xe thử.

- Video cao tốc chạy offline.

- Nhắc sớm khi khoảng cách thu hẹp; tình huống bị chen làn; xe trước phanh gấp.

- Chế độ người mới và chế độ quen xe.

- Màn hình kỹ sư đổi ngưỡng có duyệt.

- Bảng so sánh khi có và không có điều phối; số đo độ trễ.

| Tuần | Việc | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 · MVP nộp | Ngày 1: chốt hợp đồng dữ liệu tối thiểu (v0.1) và fixture cho trường hợp bình thường và lỗi. Đầu tuần: khảo sát thực địa trên xe demo (chiều cao camera, khoảng cách tới cản, góc lắp, thông số camera); quay video cao tốc kèm GPS; kiểm chứng phương pháp kiểm tra lắp đặt. BT-A: phát hiện, theo dõi, khoảng cách, TTC có kiểm tra độ tin cậy. BT-B: mức Cảnh báo và Khẩn cấp, một cơ chế điều phối chống nhấp nháy (vùng trễ quanh ngưỡng, thời gian xác nhận, mỗi đợt nhắc một lần), trạng thái suy giảm, baseline chạy song song. BT-C: nhật ký, chạy lại BT-B trên nhật ký, HITL qua CLI. Chụp xe đứng yên ở các khoảng cách đo bằng thước; gán nhãn bộ phát triển và một bộ kiểm thử nhỏ giữ riêng. Cuối tuần: chạy bộ kiểm thử nhỏ đúng một lần, đo hiệu năng, lập danh sách giới hạn | Bản nộp MVP; hợp đồng dữ liệu v1.0 đóng băng |
| 2 | Mở rộng BT-A: lọc Kalman, vạch làn, bằng chứng chen làn. Mở rộng BT-B: nhắc sớm theo xu hướng, ân hạn khi bị chen, ùn tắc, chế độ người mới. Thử nghiệm ngưỡng độ mới của GPS. BT-C: màn hình kỹ sư, màn hình trạng thái cho tài xế. Quay và gán nhãn thêm dữ liệu | Luồng sự kiện nguy cơ đầy đủ |
| 3 | Tinh chỉnh trên bộ phát triển qua HITL; thử nghe với người mới lái (chốt câu nói, chu kỳ nhắc); kiểm chứng phạm vi áp dụng trên xe thử 2; kiểm thử các tình huống lỗi | Demo tài xế đầy đủ |
| 4 | Đánh giá cuối một lần trên bộ kiểm thử mới giữ riêng, với cấu hình đóng băng; so sánh có và không có BT-B; báo cáo hiệu năng; quay video demo. Nếu dư thời gian: MR-1, MR-2 | Bảng số liệu, video demo, danh sách yêu cầu chưa đạt |

Bộ dữ liệu tách theo phiên quay, không theo clip. Sau khi nộp MVP, bộ kiểm thử nhỏ của tuần 1 được gộp vào bộ phát triển; bộ kiểm thử của tuần 4 phải là các phiên quay mới, chưa dùng để tinh chỉnh.

## 11. Cần mentor xác nhận và bước tiếp theo

Cần mentor xác nhận

- Thu hẹp về một người dùng chính (tài xế mới), với kỹ sư ADAS là vai trò vận hành bắt buộc.

- Giữ kịch bản cao tốc làm chủ đạo dù SafeGap đã có tính năng tương tự.

- Gom thành 3 bài toán chính: BT-A đo, BT-B nói, BT-C kiểm chứng.

- MR-1 (làn) và MR-3 (biển tốc độ) để ở nhóm “nếu còn thời gian” đã đủ yêu cầu Cơ bản của đề chưa.

- Chứng minh edge bằng edge mô phỏng và video tự quay.

Làm ngay

- Phỏng vấn tài xế mới và người vừa đổi xe.

- Cài thử SafeGap.

- Xin đường dẫn “app Lili” để bổ sung vào phân tích đối thủ.

- Khảo sát thực địa trên xe thử để chốt cấu hình lắp cố định (file 3).

- Quay video cao tốc kèm GPS.

- Dựng khung pipeline chạy offline.

## Phụ lục: nguồn tham khảo

Pháp lý: Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (Điều 11); Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Điều 6); Nghị định 238/2026/NĐ-CP; Công văn 8948/VPCP-CN (1/9/2026); Tuổi Trẻ, VnExpress, VOV Giao thông, VTV (8–9/2026).

Người dùng và thị trường: Báo Pháp Luật TP.HCM (mẹo căn thân xe cho tài xế mới); Đánh giá xe (lái xe lạ); VnExpress 6/2024 (tranh cãi bảo hành khi lắp phụ kiện); báo giá camera 360 năm 2026; TNB Auto (phụ kiện xe điện và bảo hành).

Đối thủ: SafeGap (safegap.me, lxat.thainguyen.app); Vietmap (vietmap.vn/camera-hanh-trinh); VIETMAP LIVE – MiMi AI (App Store); Dân trí 12/2025 (tổng hợp ứng dụng cảnh báo).

Kỹ thuật:

- Stein, Mano, Shashua (2003), Vision-based ACC with a single camera: bounds on range and range rate accuracy.

- Han et al. (2016), Vehicle distance estimation using a mono-camera for FCW/AEB systems.

- Zhu & Fang (ICCV 2019), Learning Object-Specific Distance From a Monocular Image.

- open-adas (vietanhdev); ADAS Object Detection for Indian Roads; nhóm 776 (AI·20K Demo Day); Piper TTS vi_VN.

Dữ liệu: KITTI; DDAD (Toyota Research Institute); Object-specific Distance Dataset (Zhu & Fang); nuScenes; BDD100K.

Thông tin cập nhật đến 28/09/2026.

# RoadWatch Copilot: các bài toán chính

Mục tiêu: giúp tài xế mới giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Hệ thống đo khoảng cách từ cản trước tới xe phía trước theo một cấu hình camera và lắp đặt cố định, có công bố sai số, và chỉ nhắc khi thật cần, bằng giọng Việt. Hệ thống chỉ cảnh báo, không can thiệp vào xe, chạy offline.

## Bức tranh tổng thể

Camera gắn kính ──►  BT-A: ĐO  ──►  BT-B: NÓI  ──►  Tài xế mới
  + cấu hình lắp      "xe trước        "có cần nhắc?     (giọng Việt / bíp)
  + tốc độ GPS         cách bao xa?"    nhắc câu gì?"
                         │                  │
                         └──────┬───────────┘
                                ▼
                   BT-C: VẬN HÀNH & KIỂM CHỨNG
              (kỹ sư chỉnh ngưỡng, nhật ký, số liệu)

Một bài để ĐO, một bài để NÓI, một nền tảng để KIỂM CHỨNG. Phần nhận diện xe dùng giải pháp có sẵn. Nhóm dồn sức vào BT-A và BT-B.

## BT-A. Đo khoảng cách tới xe phía trước bằng camera gắn kính

Câu hỏi cần trả lời: xe phía trước cách đầu xe mình bao nhiêu mét, và đang lại gần nhanh cỡ nào?

| Đầu vào | Video camera trước; cấu hình camera và lắp đặt cố định do nhóm chuẩn bị (thông số camera, độ phân giải, chiều cao camera, khoảng cách camera tới cản trước, góc lắp; xem file 3); tốc độ từ GPS |
| --- | --- |
| Đầu ra | Khoảng cách (m); thời gian bám đuôi (giây); thời gian tới va chạm (TTC); độ tin cậy của số đo |
| Không cần gán nhãn huấn luyện | Dùng mô hình phát hiện có sẵn; phần còn lại là hình học camera |

Các bước

- Phát hiện và theo dõi xe: YOLO (bản n/s) kết hợp ByteTrack. Chọn xe dẫn đầu nằm trong vùng làn của mình.

- Cấu hình cố định: camera lắp ở vị trí quy định (trong xe, cạnh gương chiếu hậu). Phần mềm tự tải cấu hình do nhóm chuẩn bị; cấu hình có phiên bản và được ghi vào thông tin mỗi lần chạy. Tài xế không nhập tham số hình học.

- Hiệu chỉnh: nhóm thiết lập và kiểm tra góc lắp, đường chân trời trước mỗi buổi quay hoặc demo. MVP không cam kết tự hiệu chỉnh hoàn toàn. Số đo không tin cậy (ví dụ nghi camera bị lệch) thì không cảnh báo khoảng cách, báo trạng thái suy giảm.

- Tính khoảng cách theo phương ngang (song song mặt đường, theo hướng xe chạy): khoảng_cách_camera = f × chiều_cao_camera / (y_đáy_xe − y_chân_trời) khoảng cách giữa hai xe = khoảng_cách_camera − khoảng_cách_camera_tới_cản_trước Bỏ hồ sơ xe không bỏ các tham số này: chúng vẫn bắt buộc, chỉ là lấy từ cấu hình cố định. Sau đó lọc Kalman cho số đo ổn định.

- TTC: tính từ tốc độ xe phía trước phình to trong ảnh. Cách này không cần khoảng cách tuyệt đối.

Khó ở đâu: ở 70–100 m, lệch 1 pixel đã sai nhiều mét. Mỗi lần gắn lại cho một góc lắp khác. Dùng một cấu hình cố định cho xe có vị trí lắp khác sẽ gây sai số hệ thống: chiều cao camera sai x% thì khoảng cách sai x% ở mọi dải; khoảng cách tới cản sai bao nhiêu mét thì kết quả lệch đúng bấy nhiêu mét.

Đo bằng gì:

- Sai số theo dải 0–30 / 30–60 / 60–100 m, so với thước dây và với các bộ dữ liệu KITTI, DDAD (có khoảng cách thật đo bằng LiDAR).

- Dùng cùng một cấu hình cố định trên ≥ 2 mẫu xe để xác định phạm vi áp dụng; nhóm xe không đạt sai số cho phép thì giới hạn phạm vi hỗ trợ. So sánh trước và sau khi tháo ra gắn lại.

- Mong muốn sai số 0,5–1 m chỉ là giả định cần kiểm chứng theo từng dải, chưa phải kết quả hay cam kết.

Cơ sở: Stein et al. 2003 (Mobileye) cho sai số khoảng 5% ở 45 m và 10% ở 90 m; Han et al. 2016.

## BT-B. Quyết định cảnh báo và nói với tài xế mới (trọng tâm)

Câu hỏi cần trả lời: với số đo này, có cần nói không, nói ở mức nào, nói câu gì?

| Đầu vào | Đầu ra của BT-A; tốc độ xe; bảng ngưỡng Thông tư 38 (lưu trong tệp cấu hình); chế độ người lái (người mới hoặc đã quen xe) |
| --- | --- |
| Đầu ra | Im lặng, hoặc một câu tiếng Việt ngắn, hoặc một tiếng bíp khẩn |

Ba mức cảnh báo

| Mức | Khi nào | Nói gì |
| --- | --- | --- |
| Thông tin (nhắc sớm) | Khoảng cách đang thu hẹp, dự báo sắp xuống dưới ngưỡng | Nói nhẹ: “Xe trước đang gần lại” |
| Cảnh báo | Đã dưới mức an toàn theo tốc độ | “Giãn thêm khoảng cách” |
| Khẩn cấp | TTC thấp, nguy cơ va chạm | Bíp ngay, kèm “Phanh! Xe trước” |

Luật điều phối

- Nhắc sớm dựa trên xu hướng khoảng cách, không đợi đến khi đã vi phạm.

- Ân hạn khi bị chen làn: xe dẫn đầu vừa mới xuất hiện thì chưa nhắc ngay.

- Ùn tắc (dưới 60 km/h): tắt nhắc khoảng cách theo luật, nhưng vẫn giữ cảnh báo va chạm.

- Mỗi xe và mỗi loại cảnh báo có thời gian chờ trước khi nhắc lại. Luôn ưu tiên mức cao nhất. Chỉ nói khi số đo đủ tin cậy.

- Chế độ người mới: biên an toàn rộng hơn, câu nói rõ cần làm gì. Khi người lái đã ổn định thì tự bớt nói.

- Không bao giờ bắt tài xế nhìn màn hình.

Công cụ: máy trạng thái viết bằng Python; Piper TTS giọng vi_VN chạy offline, câu được sinh sẵn.

Đo bằng gì:

- Số cảnh báo không khớp sự kiện đã gán nhãn, khi có và không có điều phối. Mục tiêu đề xuất là giảm ít nhất 50%.

- Tỷ lệ bắt được sự kiện nguy hiểm (recall toàn hệ thống), không được giảm khi bật điều phối.

- Báo cáo riêng: số cảnh báo lặp trong cùng sự kiện, tổng số cảnh báo mỗi giờ. Định nghĩa và quy tắc khớp nhãn: spec kiến trúc, mục 5.2.

- Nhắc sớm được trước bao nhiêu giây.

## BT-C. Vận hành, cấu hình và kiểm chứng (nền tảng, đề bắt buộc)

| Làm gì | Đăng nhập 2 vai trò (tài xế, kỹ sư ADAS); kỹ sư đổi ngưỡng và cấu hình kỹ thuật (camera, lắp đặt), có người duyệt mới áp dụng (HITL); nhật ký sự kiện kèm lý do vì sao nói hoặc không nói; bảng số liệu; xử lý khung hình lỗi; guardrail “chỉ cảnh báo” |
| --- | --- |
| Chạy ở đâu | Toàn bộ offline trên laptop (“edge mô phỏng”): ONNX Runtime trên CPU với số luồng giới hạn; đo FPS và độ trễ P50/P95 |
| Công cụ | FastAPI kèm giao diện web chạy cục bộ; SQLite; tệp YAML có phiên bản |
| Khó ở đâu | Không khó, là kỹ thuật phần mềm thông thường. Nhưng thiếu phần này thì không đạt đề |

## Ví dụ: một tình huống đi qua cả 3 bài toán

Số liệu minh họa, chưa phải số đo. Chị Lan lái xe với tốc độ 90 km/h; ngưỡng an toàn ở tốc độ này là 70 m.

| Bước | Xảy ra gì |
| --- | --- |
| BT-A | Cấu hình cố định: camera cách cản trước 1,5 m (giả định); chiều cao camera lấy 1,30 m chỉ để minh họa (giá trị thật còn TBD). Đường chân trời ở hàng pixel 540, đáy xe phía trước ở hàng 557, f = 1000 px. Khoảng cách = 1000 × 1,30 / 17 − 1,5 ≈ 75 m, đang giảm dần |
| BT-B | 75 m vẫn trên ngưỡng 70 m nhưng đang giảm, dự báo 3 giây nữa sẽ xuống dưới ngưỡng. Hệ thống phát mức Thông tin: “Xe trước đang gần lại” |
| BT-B | Một xe khác chen vào, khoảng cách tụt còn 35 m. Đây là xe dẫn đầu mới nên áp dụng ân hạn, chưa nói gì. Sau 4 giây mà khoảng cách không giãn ra thì mới nhắc “Giãn thêm khoảng cách” |
| BT-C | Nhật ký ghi lại: lúc nào nói, lúc nào không nói và vì sao. Kỹ sư xem lại và có thể chỉnh thời gian ân hạn, nhưng phải qua bước duyệt |

Vì sao xa thì khó: cũng hình ảnh đó, nếu đáy xe lệch 1 pixel (hàng 558 thay vì 557), khoảng cách thành 1000 × 1,30 / 18 − 1,5 ≈ 70,7 m, lệch khoảng 4 m chỉ vì 1 pixel. Vì vậy sai số phải công bố theo từng dải, và BT-B nhắc theo xu hướng, có vùng trễ quanh ngưỡng, thay vì tin tuyệt đối vào một con số.

## Kết quả cần chứng minh khi demo

- Đo có kiểm chứng: bảng sai số theo dải khoảng cách, dùng cùng một cấu hình lắp cố định trên ≥ 2 mẫu xe; công bố phạm vi xe áp dụng.

- Ít nói hơn mà không bỏ sót: số cảnh báo không khớp sự kiện khi có và không có BT-B; tỷ lệ bắt được sự kiện nguy hiểm.

- Chạy được trên edge: tắt mạng vẫn chạy; FPS và độ trễ P50/P95.

## Lộ trình 4 tuần

Hạn nộp MVP là cuối tuần 1; tuần 2–4 là phần mở rộng. Lộ trình chi tiết chỉ ghi ở một chỗ: file tổng quan, mục 10.

Câu chốt: “Nhận diện xe đã có sẵn. Nhóm tập trung vào hai việc còn thiếu: đo khoảng cách tới xe phía trước có công bố sai số, và chỉ lên tiếng khi thật cần.”

# RoadWatch Copilot: cấu hình camera và lắp đặt cố định (MVP)

MVP không có hồ sơ xe. Phần mềm dùng một cấu hình camera và lắp đặt cố định do nhóm chuẩn bị. Giá trị các tham số chỉ ghi ở file này; hai file tổng quan và bài toán chính dẫn chiếu tới đây.

Trạng thái: ✅ đã chốt · 🟡 giả định, cần kiểm chứng · ⬜ chưa có (TBD)

## 1. Quyết định ADR-04: bỏ hồ sơ xe khỏi MVP

| Ngày | 28/09/2026 |
| --- | --- |
| Trạng thái | ✅ Đã chốt (PO) |
| Bối cảnh | Câu hỏi Q4 của phiên thiết kế kiến trúc (28/09) đề xuất tách “hồ sơ xe” thành hồ sơ mẫu xe, hồ sơ camera và trạng thái hiệu chỉnh. PO quyết định bỏ hẳn hồ sơ xe khỏi MVP. |
| Quyết định | MVP dùng một camera (hoặc nguồn video) lắp ở vị trí quy định, với một bộ tham số cố định có phiên bản do nhóm chuẩn bị. |
| Bỏ khỏi MVP | VehicleProfile và danh mục hãng, mẫu, đời xe; màn hình chọn xe, nhập kích thước xe; quy trình HITL duyệt hồ sơ từng mẫu xe; hỗ trợ nhiều xe bằng cách đổi hồ sơ; các tuyên bố “biết kích thước xe mình”, “chọn mẫu xe là đo đúng”; ví dụ “không có hồ sơ xe thì đo thành 43 m”. |
| Giữ nguyên | Người dùng U1b (người mới đổi xe) vẫn là người dùng chính; chỉ bỏ khả năng cá nhân hóa hình học theo từng mẫu xe. Các tham số cần để suy ra khoảng cách từ ảnh vẫn giữ. |
| Lịch sử | Phương án Q4 chưa từng được chốt, nên không có ADR cũ bị thay thế. Ghi lại ở đây để giữ dấu vết. |
| Hệ quả | Phạm vi hỗ trợ là nhóm xe mà cấu hình cố định đạt sai số cho phép (mục 4). Nhóm xe không đạt thì giới hạn phạm vi hỗ trợ, không bổ sung lại hồ sơ xe. |

## 2. Phép tính

Khoảng cách tính theo phương ngang, tức song song mặt đường theo hướng xe chạy, không phải khoảng cách chéo từ ống kính:

khoảng_cách_camera      = f × h_cam / (y_đáy_xe_trước − y_chân_trời)
khoảng cách giữa hai xe = khoảng_cách_camera − d_cam_cản

Bỏ hồ sơ xe không bỏ các tham số này. f, h_cam, y_chân_trời và d_cam_cản vẫn bắt buộc, chỉ khác là chúng lấy từ cấu hình cố định.

Mỗi tham số ảnh hưởng thế nào:

- h_cam sai x% thì khoảng cách sai x% ở mọi dải.

- d_cam_cản là sai số cộng: sai 0,3 m thì kết quả lệch đúng 0,3 m ở mọi dải.

- Chân trời và đáy xe tính bằng pixel nên sai số tăng rất nhanh theo khoảng cách. Ví dụ minh họa với f = 1000 px, h_cam = 1,30 m (số minh họa, chưa phải số đo): ở khoảng 75 m, chỉ lệch 1 px đã làm kết quả lệch khoảng 4 m.

Mong muốn sai số 0,5–1 m chỉ là mong muốn cần kiểm chứng theo từng dải khoảng cách. Đây chưa phải kết quả hay cam kết.

## 3. Tham số của cấu hình cố định

| Nhóm | Tham số | Giá trị MVP | Trạng thái | Cách có |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lắp đặt | Vị trí lắp | Trong xe, khu vực cạnh gương chiếu hậu | ✅ | Quy định |
| Lắp đặt | d_cam_cản: khoảng cách theo phương ngang từ camera tới cản trước | 1,5 m | 🟡 giả định | Đo thực địa (KS-3) |
| Lắp đặt | h_cam: chiều cao camera so với mặt đường | TBD | ⬜ | Đo thực địa (KS-2). Không lấy chiều cao toàn xe thay cho chiều cao camera |
| Lắp đặt | Góc lắp (pitch, roll, yaw) và y_chân_trời | TBD | ⬜ | Nhóm thiết lập và kiểm tra trước mỗi buổi quay hoặc demo (KS-4) |
| Camera | Thiết bị hoặc nguồn video | TBD, dùng một thiết bị cho cả quay và demo | ⬜ | Nhóm chọn |
| Camera | Độ phân giải, FPS | TBD | ⬜ | Theo thiết bị đã chọn |
| Camera | Thông số nội: f (px), cx, cy, hệ số méo | TBD | ⬜ | Hiệu chỉnh bằng bàn cờ ở đúng độ phân giải quay (KS-5) |
| Quản lý | Phiên bản và mã hash của cấu hình | Có | ✅ | Ghi vào thông tin mỗi lần chạy để tái lập kết quả |

Quy tắc

- Phần mềm tự tải cấu hình. Tài xế không nhập tham số hình học và không cần màn hình riêng trên camera.

- MVP không cam kết tự hiệu chỉnh hoàn toàn. Nhóm thiết lập và kiểm tra trước khi quay hoặc demo. Mỗi lần gắn lại camera phải kiểm tra lại góc lắp.

- Số đo không tin cậy thì không phát cảnh báo khoảng cách, chỉ báo trạng thái suy giảm.

- Thay đổi cấu hình kỹ thuật đi theo quy trình duyệt đã thống nhất: kỹ sư đề xuất, người duyệt phê duyệt rồi mới áp dụng; có phiên bản; quay lui được.

## 4. Khảo sát chọn xe thử nghiệm

### 4.1 Doanh số bán mới

Năm 2025, top 10 mẫu xe theo số VAMA, VinFast và TC Motor, do Thanh Niên tổng hợp ngày 14/01/2026:

| # | Mẫu xe | Số xe |
| --- | --- | --- |
| 1 | VinFast VF 3 (minicar điện) | 44.585 |
| 2 | VinFast VF 5 (A-SUV điện) | 43.913 |
| 3 | VinFast Limo Green (MPV điện, dòng xe dịch vụ) | 27.127 |
| 4 | VinFast VF 6 | 23.291 |
| 5 | Mitsubishi Xpander | 19.891 |
| 6 | Ford Ranger | 18.692 |
| 7 | Mazda CX-5 | 17.262 |
| 8 | Mitsubishi Xforce | 15.254 |
| 9 | Toyota Yaris Cross | 14.601 |
| 10 | Toyota Vios | 13.424 |

- Theo số VinFast công bố, tổng năm 2025 là 175.099 xe. Herio Green (12.568 xe) được tính riêng, không nằm trong số của VF 5.

- Các hãng thành viên VAMA bán tổng cộng 375.736 xe trong năm 2025.

8 tháng đầu năm 2026 (số VinFast, Thanh Niên đăng ngày 12/09/2026):

| Mẫu xe | Lũy kế 8 tháng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| VF 3 | 35.798 |  |
| Limo Green | 34.991 |  |
| VF 5 | 27.948 | Số tháng 8 ghi rõ là đã gồm Herio Green. Cách tính khác với năm 2025, nên không cộng thẳng hai năm |
| VF 6 | 15.943 |  |

Tổng VinFast 8 tháng đầu 2026 là 154.073 xe.

### 4.2 Số xe đang lưu hành (khác với doanh số bán mới)

- Cục Đăng kiểm Việt Nam: trang thống kê, khi truy cập ngày 28/09/2026, hiển thị mặc định số liệu tháng 9/2022 là 4.937.988 ô tô đang lưu hành. Trang không chia theo hãng hay mẫu xe.

- Cục CSGT: số ô tô đăng ký mới là 491.394 xe năm 2024; 624.300 xe năm 2025 (công bố ngày 26/12/2025); 513.679 xe trong 9 tháng đầu năm 2026.

- Không tìm thấy nguồn chính thức nào công bố số xe đang lưu hành theo từng mẫu xe.

Hệ quả: VF 3 và VF 5 dẫn đầu doanh số bán mới năm 2025 và 8 tháng đầu năm 2026. Nhưng không thể kết luận hai mẫu này chiếm đa số xe đang lưu hành.

- Suy luận từ các số ở trên (không phải số chính thức): đội xe hiện hữu chủ yếu là xe đăng ký trước năm 2025, thuộc nhiều hãng và mẫu khác nhau.

- Limo Green và Herio Green là dòng xe dịch vụ, không gần với người dùng chính (tài xế mới).

### 4.3 Đề xuất

- Xe thử 1 (ưu tiên): VF 3 hoặc VF 5, nếu nhóm tiếp cận được thực tế. Đây là hai mẫu bán mới nhiều nhất năm 2025 và 8 tháng đầu năm 2026; người mua xe mới là nhóm gần với U1b. Cấu hình cố định được chốt trên xe này.

- Xe thử 2: một mẫu khác kiểu dáng mà nhóm tiếp cận được, ví dụ sedan hạng B hoặc MPV có trong top 10 năm 2025. Xe này dùng nguyên cấu hình cố định của xe thử 1, không chỉnh, để đo phạm vi áp dụng.

- Các mẫu xe trên khác nhau nhiều về hình dáng (minicar, A-SUV, sedan, MPV). Vì vậy h_cam, d_cam_cản và góc lắp phải đo trên từng xe thử, không suy ra từ kích thước tổng thể của xe.

- Chưa xác minh: nhóm tiếp cận được những xe nào (xem KS-1).

### 4.4 Việc còn mở: khảo sát thực địa

Chưa có số đo thực địa nào. Các giá trị dưới đây phải đo, không ước lượng.

| Mã | Việc | Cần có | Xong khi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS-1 | Xác định xe nhóm tiếp cận được: mẫu, đời, và chủ xe đồng ý cho gắn camera, quay | Danh sách xe | Có ít nhất 2 xe khác kiểu dáng | ⬜ |
| KS-2 | Đo h_cam tại vị trí lắp quy định trên từng xe thử | Xe đỗ trên nền phẳng, thước | Có số đo kèm ảnh chụp cách đo | ⬜ |
| KS-3 | Đo d_cam_cản theo phương ngang trên từng xe thử | Thước, dây dọi hoặc vạch kẻ trên nền | Có số đo; chốt hoặc sửa giả định 1,5 m | ⬜ |
| KS-4 | Thiết lập và ghi lại góc lắp, y_chân_trời sau khi gắn | Ảnh tĩnh trên nền phẳng hoặc đoạn đường thẳng | Có giá trị và quy trình kiểm tra lại mỗi lần gắn | ⬜ |
| KS-5 | Hiệu chỉnh thông số nội của camera | Bàn cờ in sẵn, ở đúng độ phân giải quay | Có f, cx, cy, hệ số méo | ⬜ |
| KS-6 | Chụp xe đứng yên ở các khoảng cách đo bằng thước (10, 20, 40, 60 m, xa hơn nếu an toàn) trên mỗi xe thử | Bãi trống an toàn, thước dây | Có bảng sai số theo dải cho từng xe | ⬜ |

### 4.5 Kiểm chứng phạm vi áp dụng

- Trên mỗi xe thử, dùng nguyên cấu hình cố định và đo sai số theo dải 0–30 / 30–60 / 60–100 m.

- Ngưỡng sai số cho phép theo từng dải: ⬜ TBD, chốt với mentor sau khi có số đo đầu tiên.

- Xe hoặc nhóm xe không đạt thì ghi là “ngoài phạm vi hỗ trợ” trong tài liệu và demo.

## 5. Nguồn

- VinFast, thông cáo doanh số 2025: vinfastauto.com. Trang chặn truy cập tự động nên số liệu được đối chiếu qua Tuổi Trẻ, 14/01/2026.

- Top 10 mẫu xe năm 2025 (VAMA, VinFast, TC Motor): Thanh Niên, 14/01/2026.

- VAMA năm 2025: VietnamNet; báo cáo gốc tại vama.org.vn.

- VinFast tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026: Thanh Niên, 12/09/2026.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam, thống kê phương tiện: vr.org.vn.

- Cục CSGT, đăng ký mới năm 2025: Thanh tra, 26/12/2025. Đăng ký mới 9 tháng đầu năm 2026: Tuổi Trẻ, 24/09/2026.

Tạo ngày 28/09/2026.